Утверждено

 Приказом МКУ «ЦОДОО Чемальского района»

 от 09.03.2021 № 9

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.С.Константинова

**Адресная программа (план)**

**адаптации ОСИ и обеспечение доступности услуг для инвалидов и других МГН**

**в образовательных учреждениях МО «Чемальский район» (2021-2025гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта и** **название организации** | **Адрес объекта** | **Паспорт доступности** | **Плановые работы** | **Ожида****емый****результат** | **Финансирование** | **Ответственный** | **Дата****контроля** |
| **Содержание****работ** | **Вид работ** | **Объем** | **Источник** |
| **1** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аюлинская ООШ»** | Республика Алтай,Чемальский район,с.Аюла,ул.Набережная д.9 | Паспорт доступности ОСИ №1 | 1.1.Установка знака «Парковка для инвалидов»1.2. Установка калитки при входе на территорию1.3.Замена деревянного тротуара на твердое нескользящее покрытие2.1.Установка наружного пандуса2.2Установка порога менее 0,0025 см.5.1. В туалетной комнате установить стационарные и откидные поручни у раковин и унитазов,систему вызова (кнопка вызоваVivitekY-SC5.2. Оборудование гардеробной6.1Установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации, а также дублирование шрифтом Брайля,установка индукционной петлидля слабослышащих | ТРТРТРТРТРТРКРТР | ДП-ВДП-ВДП-ВДП-КДП-ВДП-И( КО)ДП-И(С)ДУ | 4 6005 00015 00018 0003 00060 00060 0006 000 | Муниципальныйбюджет | Директор школы | 202120222022202320222023г2025г2023г |
|  | **ИТОГО** |  **171 600** |
| **2** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аносинская СОШ им. Г.И.Гуркина»**Здание начальной школы МОУ | 649230 Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, улица Центральная, 33 | № 1 | Вход на территорию: 1.Установка доступных элементов информации об объектеПуть движения на территории: 1.Установка тактильных средств в соответствии с требованиями стандартов.Лестница (наружная):(анти скользящее покрытие)Пандус (наружный):1. Установка пандуса в соответствии с требованиями стандартов.Автостоянка и парковка:1. Оборудование парковочного места в соответствии со стандартами 2.Обеспечение информацией на пути движения МГН.Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов.Туалетная комната:1. Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями стандартов.Установка системы средств информации и сигнализации комплексной для всех категорий инвалидов | ТРТРТРТРТРТРТРТР | ДЧ-ВДЧ-ВДЧ-ВДЧ -ВДЧ-ВДЧ-ВДЧ-В ДЧ-В | 3 00024 00015 00080 00050 00060 00010 00050 000 |  Муниципальный бюджет | Руководитель ОУ | 20222022202120212024202520212023 |
|  | **ИТОГО**здание начальной школы |  **292000** |
|  | Основное здание | 649230 Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, улица Центральная, 33 | № 2 | Вход на территорию: 1.Установка доступных элементов информации об объектеПуть движения на территории: 1.Установка тактильных средств в соответствии с требованиями стандартов.Лестница (наружная):(анти скользящее покрытие)Автостоянка и парковка Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов.Установка системы средств информации и сигнализации комплексной для всех категорий инвалидов | ТРТРТРТРТРТР | ДЧ-ВДЧ-ВДЧ-ВДЧ-ВДЧ-ВДЧ-В | 3 00024 00015 00050 00060 00050 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель ОУ | 202220222021202420252021 |
|  | **ИТОГО****основное здание**  |  **202 000** |
|  | **ИТОГО** |  **494000** |
| **3** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Бешпельтирская СОШ им.Н.Н.Суразаковой»** |  649232, Республика Алтай Чемальский Район, село Бешпельтир, ул. Центральная, 31 | 1 | Территория объекта |
| Оборудовать машино-место для инвалидов | ТР | ДУ | 10 000 | Местный бюджет | Директор | 2024 |
| Установка пандуса | ТР | ДУ | 20 000 | 2025 |
| Оборудовать пандус поручнями | ТР | ДУ | 20 000 | 2025 |
| Установка кнопки вызова сотрудника на входных воротах | ТР | К, С | 50 000 | 2023 |
|  |  |  |  | Входная группа |
|  |  |  |  |  Оборудовать тротуар с нескользким покрытием | ТР | ДП-В | 10 000 | Местный бюджет | Директор | 2025 |
|  |  |  |  | Зона оказания услуг |
|  |  |  |  | Оборудовать место под крючки | ТР | ДУ | 2 000 | Местный бюджет | Директор | 2022 |
|  |  |  |  | Средства информации и телекоммуникации |
|  |  |  |  | Оборудовать визуальные средства информации о предоставлении услуги | ТР | ДУ | 12 000 | Местный бюджет | Директор | 2023 |
|  | **ИТОГО** |  **124 000** |
| **4** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куюсская основная общеобразовательная школа»** | РФ Республика Алтай Чемальский район село Куюс ул. Центральная 17 | 1 | Тактильные таблички, вывески с Азбукой Брайля | ТР | ДП-В  | 7 000 | Местный бюджет | Директор | 2022 г.  |
|  |  |  |  | Комплексная тактильная табличка для кабинетов  | ТР | ДП-В  | 2 950 | Местный бюджет | Директор | 2022 г.  |
|  |  |  |  | Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения ГОСТ Р52131-2019 | ТР | ДП-В  | 2 157 | Местный бюджет | Директор | 2022 г.  |
|  |  |  |  | Комплект для маркировки ступеней (противоскользящее покрытие + желая краска аэрозоль) | ТР | ДУ | 300 | Местный бюджет | Директор | 2023 г. |
|  |  |  |  | Универсальная система вызова персонала АРЕ510 2шт для входа и санузла | ТР | ДП-В  | 18 250 | Местный бюджет | Директор | 2023 г. |
|  |  |  |  | Поручень опора для спины откидная в санитарно-гигиенические комнаты  | ТР | ДП-В  | 5 900 | Местный бюджет | Директор | 2024 г. |
|  |  |  |  | Поручень для туалета для инвалидов h- образный | ТР | ДП-В  | 4 250 | Местный бюджет | Директор | 2024 г.  |
|  |  |  |  | Индукционная система «Альфа30» для кабинетов и комнат до 30 кв.м.. | ТР | ДП-В  | 31 960 | Местный бюджет | Директор | 2024 г.  |
|  |  |  |  | Расширение входов | ТР | ДП-В  | 30 000 | Местный бюджет | Директор | 2024 г.  |
|  | **ИТОГО** |  **102 767** |
| **5** |  **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Узнезинская СОШ им. династии Тозыяковых»** |  649232, Республика Алтай Чемальский Район, село Узнезя, улица Мартакова,2 | 1 | Территория объекта |
| Оборудовать машино-место для инвалидов | ТР | ДП-В  | 10 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ | 2023 |
|  |  |  |  | Установка пандуса | ТР | ДУ | 20 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ. | 2025 |
|  |  |  |  | Оборудовать пандус поручнями | ТР | ДУ | 20 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ | 2025 |
|  |  |  |  | Входная группа |
|  |  |  |   | Оборудовать тротуар с нескользким покрытием | ТР | ДП-В | 10 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ |  2024 |
|  |  |  |  | Средства информации и телекоммуникации |
|  |  |  |  | Оборудовать визуальные средства информации о предоставлении услуги | ТР | ДУ | 12 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ | 2023 |
|  | **ИТОГО** |  **72 000** |
| **6** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чемальская средняя общеобразовательная школа»** | 649240, РА Чемальский район,с.Чемал,ул.Советская,48. | б\нот  | Курсы повышения квалификации, участие в обучающих семенарах | ПСД | Повышение квалификации педагогов |  90 000 | Региональныйбюджет | Методист | Ежегодно  |
|  |  |  |  | Оснащение зон целевого назначения зданий и путей движения внутри здания специальными устройствами | ТР,ПСД | ДПВ | 50 000 | Региональныйбюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | Промежуточный –февраль 2022г.Итоговый –февраль 2023г. |
|  |  |  |  | Нанесение ленты повышенной контрастности | ТР | ДПВ | 20 000 | Местный бюджет | Директор школы, зам.директорапо АХЧ | Август 2022г. |
|  |  |  |  | Информационное табло,бегущая строка для помещения | ПСД | ДПВ | 25 000 | Региональныйбюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | 2023г. |
|  |  |  |  | Кнопка вызова беспроводная  | ПСД | ДП-ИК,О,С | 6 000 | Региональныйбюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | Август 2022 |
|  |  |  |  | Информационная табличка кнопка вызова | ПСД | ДП-ИК,О,С | 1 000 | Местный бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | Август 2022 |
|  |  |  |  | Круг на дверь повышенной контрастности | ТР | ДПВ | 5 000 | Местный бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | Август 2022 |
|  |  |  |  | Локтевой смеситель для раковины | КР | ДП-ИК | 7 000 | Региональныйбюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | Август 2022 |
|  |  |  |  | Оснащение учебных кабинетов | КР, ТР | ДПВ | 300 000 | Региональныйбюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | 2026г |
|  |  |  |  | установка стационарного пандуса | КР входа в здание- | ДПВ | 170 000 | Региональныйбюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | 2026гг |
|  |  |  |  |  (установка поручней,тактильных полос) | ТР путей движения внутри здания | ДПВ | 50 000 | Региональныйбюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | 2024гг |
|  | **ИТОГО** |  |  **724000**  |
| **7** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чепошская СОШ»** | Республика Алтай,Чемальский район,с.Чепош,ул.Кучияк, 29 | Паспорт доступности ОСИ | 1.1.Установить автоматическое открывание дверей1.2. Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием.1.5.Оборудовать автостоянку и парковку2.3Привести пороги в соответствие3.1. Разместить схемы движения по зданию3.2. Нанести предупреждающие полосы об окончании перил5.1. В туалетной комнате установить поручни, крючки для костылей | ТРТРТРТРТРТРТР | ДП-ВДП-ВДП-ВДП-КДП-ВДП-И СДП-И О | 20 00015 00050 00018 00010 0003 00010 000 | Муниципальный | Директорзам. дир по АХЧДиректорзам. дир по АХЧДиректорзам. дир по АХЧДиректорзам. дир по АХЧДиректорзам. дир по АХЧДиректорзам. дир по АХЧДиректорзам. дир по АХЧ | 2022 202320252024202220222025 |
|  | **ИТОГО** |  **126000** |
| **8** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эдиганская ООШ»** | Республика Алтай,Чемальский район,с.Эдиган,ул.Центральная д.11а | Паспорт доступности ОСИ | 1.1.Установка знака «Парковка для инвалидов»1.2. Установка калитки при входе на территорию1.3.Замена деревянного тротуара на твердое нескользящее покрытие2.1.Установка наружного пандуса2.2Установка порога менее 0,0025 см.5.1. В туалетной комнате установить стационарные и откидные поручни у раковин и унитазов,систему вызова (кнопка вызоваVivitekY-SC5.2. Оборудование гардеробной6.1Установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации, а также дублирование шрифтом Брайля,установка индукционной петлидля слабослышащих | ТРТРТРТРТРТР КР,ТРИндивидуальное решение с ТСРТР | ДП-ВДП-ВДП-ВДП-КДП-ВДП-И КОДП-ИСДУ | 4 6005 00015 00018 0003 00060 00060 0006 000 | Муниципальный | Директор школы | 20212022202220232022202320252023 |
|  | **ИТОГО** |  **171600** |
| **9** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Эликманарская СОШ"** | Республика Алтай,Чемальский район,с. Элекмонар ул. Советская 1 | Территория. прилегающая к зданию |
|  |  |  |  | -Установить информацию об объекте при входе на территорию | ТР | ДПИ | 3 000 | Муниципальный | Директор школы | 1 этап2021 |
|  |  |  |  | -Установить кнопку вызова при входе на территорию  | ТР | ДПИ | 8 000 | Муниципальный | Директор школы | 1 этап2023 |
|  |  |  |  | -Установить тактильную плитку за 0,8м до входа на территорию  | ТР | ДПИ | 24 000 | Муниципальный | Директор школы | 2 этап2024 |
|  |  |  |  | -Оборудовать и автостоянку для инвалидов Знаком стоянки для инвалидов | ТР | ДПИ | 1 500 | Муниципальный | Директор школы | 1 этап2021 |
|  |  |  |  Вход в здание |
|  |  |  |  | **-**Обеспечить контрастнуюмаркировку дверного проѐма входной двери | ТР | ДПИ | 3 000 | Муниципальный | Директор школы | 1 этап2022 |
|  |  |  |  | -Установить кнопку вызова к месту нахождения дежурных вахтѐров | ТР | ДПИ | 5 000 | Муниципальный | Директор школы | 1 этап2023 |
|  |  |  |  | -Установить пандусы для преодоления препятствия высот с противоскользящим покрытием. | ТР | ДПИ | 60 000 | Муниципальный | Директор школы | 2 этап2023 |
|  |  |  | П**у**ти движения внутри здания |
|  |  |  |  | Разместить информацию о местонахождении зон целевого назначения и предоставляемых услугах | ТР | ДПИ | 3 000  | Муниципальный | Директор школы | 1 этап2022 |
|  |  |  |  | -Установить тактильные напольные указатели дверей и крайних ступеней лестничных маршей или использовать для этого альтернативные способы | ТР | ДПИ | 25 000  | Муниципальный | Директор школы | 2 этап2023 |
|  | **ИТОГО** |  **132500** |
| **10** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ороктойская начальная общеобразовательная школа»** | РФ Республика Алтай Чемальский район село Ороктой ул. Карасу 15 | 1 | Универсальная система вызова персонала | ТР | ДП-В  | 18 250 | Местный бюджет | Руководитель | 2023  |
|  |  |  |  |  Входа (входов) в здание Установка доводчика Комплексная тактильная табличка. | ТР | ДП-В  | 2 950 | Местный бюджет | Руководитель | 2022  |
|  |  |  |  | Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения ГОСТ Р52131-2019 | ТР | ДП-В  | 2 157 | Местный бюджет | Руководитель | 2022  |
|  |  |  |  | Комплект для маркировки ступеней (противоскользящее покрытие + желая краска аэрозоль) | ТР |  | 300 | Местный бюджет | Руководитель | 2023  |
|  |  |  |  |  Санитарно-гигиенические помещения Поручень опора для спины откидная  | ТР | ДП-В  | 5900 | Местный бюджет | Руководитель | 2024 |
|  |  |  |  | Поручень для туалета для инвалидов h- образный | ТР | ДП-В  | 4250 | Местный бюджет | Руководитель | 2024 г.  |
|  |  |  |  | Индукционная система «Альфа30» для кабинетов и комнат до 30 кв.м.. | ТР | ДП-В  | 31 960 | Местный бюджет | Руководитель | 2024  |
|  | **ИТОГО** |  **65 767** |
| **11** | **Нежилое здание, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Медвежонок»** | 649240,Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал ул Бешпекская,11 | № 1 | Монтаж входа на территорию детского сада, максимально приближенный к уровню земли | ТР | ДП-В | 85 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МДОУ | 2022  |
|  |  |  |  | Оборудовать здание пандусом/ в соответствии с нормативными требованиями. | ТР | ДП-В | 2\*11050/ 32 100 | Муниципальный бюджет | Руководитель МДОУ |  2023  |
|  |  |  |  | Бетонирование дорожек, укладка тактильной плиткой дорожки | ТР | ДП-В | 200 \*350/ 140 000 | Муниципальный бюджет |  | 2024  |
|  | **ИТОГО** |  **257100** |
| **12** | **Нежилое здание, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чайка»»** | 649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Пчелкина 1  | № 1 | Вход в здание |
|  |  |  |  | Установка элементов информации об объекте | ТР | ДЧ-В | 3 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2021 |
|  |  |  |  | Установка пандуса  | ТР | ДЧ-В | 18 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2022 |
|  |  |  |  | Пути движения внутри здания |
|  |  |  |  | Размещение информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений | ТР | ДЧ-В | 10 200 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2022 |
|  |  |  |  | Санитарно-гигиенические помещения |
|  |  |  |  | Установка поручня для унитаза  | ТР | ДЧ-В | 13 500 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2025 |
|  |  |  |  | Установка поручня для раковины | ТР | ДЧ-В | 21 450 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2025 |
|  |  |  |  | Системы информации на объекте |
|  |  |  |  | Установка информирующих обозначений в гардеробе, туалетной комнате в соответствии со стандартами. | ТР | ДЧ-В | 3 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2023 |
|  |  |  |  | Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов. | ТР | ДЧ-В | 15 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2023 |
|  |  |  |  | Установка системы средств информации и сигнализации | ТР | ДЧ-В | 9 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | 2024 |
|  | **ИТОГО** |  **93150** |
| **13**  | **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка»**  |  Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Строителей, 9а  | 3 | **Территории, прилегающей к зданию (участок)**-Установка знака доступности учреждения-Установка тактильных, визуальных указателей направления движения«Направление движения», «Поворот», «Осторожно! Препятствие» | ТР | ДУ | 9 1004 200 | Муниципальный бюджет |  . Заведующий МДОУ  | Август 2021Август 2022  |
|  |  |  |  | **Входа в здание**-Нанесение контрастной окраски крайних ступеней-Установка речевого информатора-Реконструкция тамбура | ТР | ДУ | 11 040 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | Август 2022 Июнь-июль 20232023 |
|  |  |  |  | **Пути движения внутри здания:**-Установка тактильных указателей«Пути эвакуации», «Вход в помещение», «Выход из помещения», табличек, схем, пиктограмм, направляющей тактильной плитки на полу, аудиовизуальных информационно-справочных систем (Тактильная мнемосхема (стационарный комплект) Пластик  610х470 мм стандартная Дион-тактил ПВХ по эвакуации)-Установка поручней с горизонтальными завершениями вверху и внизу с не травмирующими окончаниями, нанесение рельефной (тактильной) -Установка тактильной таблички с названием объекта-Установка раздвижных дверей  | КР, индивидуальное решение с ТСР | ДУ | 10 2004 2001 45010 00013 5001 45037 280 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | Июнь-июль 2024 |
|  |  |  |  | **Зоны целевого назначения****здания****-** Установка шумоизоляции в кабинете логопеда | ТР |  | 70 000 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | Июнь-июль 2022г. |
|  |  |  |  | **Санитарно-гигиенические помещения****-** Установка тактильных табличек, пиктограмм«Осторожно! Препятствие», «Направление движения», «Туалет для инвалидов»- Установка опорных поручней у санузла, крючков для костылей, одежды; установка унитаза, реконструкция кабины- Покупка LY-504S ходунков детских для инвалидов с одной перекладиной "Optimal-Alta",инвалидной коляски | КР, индивидуаль-ное решение с ТСР |  | 4 35020 99642 0002 20018 40038 0005 3009 750 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | Август 2022г |
|  | **ИТОГО** |  **313 416**  |
|  | **ИТОГО****по всем общеобразовательным организациям** |  **2 847 900** |