Утверждено

Приказом МКУ «ЦОДОО Чемальского района»

от 09.03.2021 № 9

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.С.Константинова

**Адресная программа (план)**

**адаптации ОСИ и обеспечение доступности услуг для инвалидов и других МГН**

**в образовательных учреждениях МО «Чемальский район» (2021-2025гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта и**  **название организации** | **Адрес объекта** | **Паспорт доступности** | | **Плановые работы** | | | **Ожида**  **емый**  **результат** | **Финансирование** | | | **Ответственный** | **Дата**  **контроля** |
| **Содержание**  **работ** | | **Вид работ** | **Объем** | **Источник** | |
| **1** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аюлинская ООШ»** | Республика Алтай,  Чемальский район,  с.Аюла,  ул.Набережная д.9 | Паспорт доступности ОСИ №1 | | 1.1.Установка знака «Парковка для инвалидов»  1.2. Установка калитки при входе на территорию  1.3.Замена деревянного тротуара на твердое нескользящее покрытие  2.1.  Установка наружного пандуса  2.2  Установка порога менее 0,0025 см.  5.1. В туалетной комнате установить стационарные и откидные поручни у раковин и унитазов,  систему вызова (кнопка вызоваVivitekY-SC  5.2. Оборудование гардеробной  6.1  Установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации,  а также дублирование шрифтом Брайля,  установка индукционной петли  для слабослышащих | | ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  КР  ТР | ДП-В  ДП-В  ДП-В  ДП-К  ДП-В  ДП-И  ( КО)  ДП-И(С)  ДУ | 4 600  5 000  15 000  18 000  3 000  60 000  60 000  6 000 | Муниципальный  бюджет | | Директор школы | 2021  2022  2022  2023  2022  2023г  2025г  2023г |
|  | **ИТОГО** | **171 600** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аносинская СОШ им. Г.И.Гуркина»**  Здание начальной школы МОУ | 649230 Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, улица Центральная, 33 | № 1 | | Вход на территорию: 1.Установка доступных элементов информации об объекте  Путь движения на территории: 1.Установка тактильных средств в соответствии с требованиями стандартов.  Лестница (наружная):  (анти скользящее покрытие)  Пандус (наружный):  1. Установка пандуса в соответствии с требованиями стандартов.  Автостоянка и парковка:  1. Оборудование парковочного места в соответствии со стандартами  2.Обеспечение информацией на пути движения МГН.  Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов.  Туалетная комната:  1. Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями стандартов.  Установка системы средств информации и сигнализации комплексной для всех категорий  инвалидов | | ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР | ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ -В  ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ-В    ДЧ-В | 3 000  24 000  15 000  80 000  50 000  60 000  10 000  50 000 | Муниципальный бюджет | | Руководитель ОУ | 2022  2022  2021  2021  2024  2025  2021  2023 |
|  | **ИТОГО**  здание начальной школы | **292000** | | | | | | | | | | | |
|  | Основное здание | 649230 Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, улица Центральная, 33 | № 2 | | Вход на территорию: 1.Установка доступных элементов информации об объекте  Путь движения на территории: 1.Установка тактильных средств в соответствии с требованиями стандартов.  Лестница (наружная):  (анти скользящее покрытие)  Автостоянка и парковка  Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов.  Установка системы средств информации и сигнализации комплексной для всех категорий инвалидов | | ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР | ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ-В | 3 000  24 000  15 000  50 000  60 000  50 000 | Муниципальный бюджет | | Руководитель ОУ | 2022  2022  2021  2024  2025  2021 |
|  | **ИТОГО**  **основное здание** | **202 000** | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО** | **494000** | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Бешпельтирская СОШ им.Н.Н.Суразаковой»** | 649232, Республика Алтай Чемальский Район, село Бешпельтир, ул. Центральная, 31 | 1 | | Территория объекта | | | | | | | | |
| Оборудовать машино-место для инвалидов | ТР | | ДУ | 10 000 | Местный бюджет | Директор | | 2024 |
| Установка пандуса | ТР | | ДУ | 20 000 | 2025 |
| Оборудовать пандус поручнями | ТР | | ДУ | 20 000 | 2025 |
| Установка кнопки вызова сотрудника на входных воротах | ТР | | К, С | 50 000 | 2023 |
|  |  |  |  | | Входная группа | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудовать тротуар с нескользким покрытием | ТР | | ДП-В | 10 000 | Местный бюджет | Директор | | 2025 |
|  |  |  |  | | Зона оказания услуг | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудовать место под крючки | ТР | | ДУ | 2 000 | Местный бюджет | Директор | | 2022 |
|  |  |  |  | | Средства информации и телекоммуникации | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудовать визуальные средства информации о предоставлении услуги | ТР | | ДУ | 12 000 | Местный бюджет | Директор | | 2023 |
|  | **ИТОГО** | **124 000** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куюсская основная общеобразовательная школа»** | РФ Республика Алтай Чемальский район село Куюс ул. Центральная 17 | 1 | | Тактильные таблички, вывески с Азбукой Брайля | ТР | | ДП-В | 7 000 | Местный бюджет | Директор | | 2022 г. |
|  |  |  |  | | Комплексная тактильная табличка для кабинетов | ТР | | ДП-В | 2 950 | Местный бюджет | Директор | | 2022 г. |
|  |  |  |  | | Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения ГОСТ Р52131-2019 | ТР | | ДП-В | 2 157 | Местный бюджет | Директор | | 2022 г. |
|  |  |  |  | | Комплект для маркировки ступеней (противоскользящее покрытие + желая краска аэрозоль) | ТР | | ДУ | 300 | Местный бюджет | Директор | | 2023 г. |
|  |  |  |  | | Универсальная система вызова персонала АРЕ510 2шт для входа и санузла | ТР | | ДП-В | 18 250 | Местный бюджет | Директор | | 2023 г. |
|  |  |  |  | | Поручень опора для спины откидная в санитарно-гигиенические комнаты | ТР | | ДП-В | 5 900 | Местный бюджет | Директор | | 2024 г. |
|  |  |  |  | | Поручень для туалета для инвалидов h- образный | ТР | | ДП-В | 4 250 | Местный бюджет | Директор | | 2024 г. |
|  |  |  |  | | Индукционная система «Альфа30» для кабинетов и комнат до 30 кв.м.. | ТР | | ДП-В | 31 960 | Местный бюджет | Директор | | 2024 г. |
|  |  |  |  | | Расширение входов | ТР | | ДП-В | 30 000 | Местный бюджет | Директор | | 2024 г. |
|  | **ИТОГО** | **102 767** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Узнезинская СОШ им. династии Тозыяковых»** | 649232, Республика Алтай Чемальский Район, село Узнезя, улица Мартакова,2 | 1 | | Территория объекта | | | | | | | | |
| Оборудовать машино-место для инвалидов | ТР | | ДП-В | 10 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ | | 2023 |
|  |  |  |  | | Установка пандуса | ТР | | ДУ | 20 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ. | | 2025 |
|  |  |  |  | | Оборудовать пандус поручнями | ТР | | ДУ | 20 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ | | 2025 |
|  |  |  |  | | Входная группа | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудовать тротуар с нескользким покрытием | ТР | | ДП-В | 10 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ | | 2024 |
|  |  |  |  | | Средства информации и телекоммуникации | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудовать визуальные средства информации о предоставлении услуги | ТР | | ДУ | 12 000 | Местный бюджет | Руководитель ОУ | | 2023 |
|  | **ИТОГО** | **72 000** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чемальская средняя общеобразовательная школа»** | 649240, РА Чемальский район,с.Чемал,ул.Советская,48. | б\н  от | | Курсы повышения квалификации, участие в обучающих семенарах | ПСД | | Повышение квалификации педагогов | 90 000 | Региональный  бюджет | Методист | | Ежегодно |
|  |  |  |  | | Оснащение зон целевого назначения зданий и путей движения внутри здания специальными устройствами | ТР,ПСД | | ДПВ | 50 000 | Региональный  бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | Промежуточный –февраль 2022г.  Итоговый –февраль 2023г. |
|  |  |  |  | | Нанесение ленты повышенной контрастности | ТР | | ДПВ | 20 000 | Местный бюджет | Директор школы, зам.директорапо АХЧ | | Август 2022г. |
|  |  |  |  | | Информационное табло,бегущая строка для помещения | ПСД | | ДПВ | 25 000 | Региональный  бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | 2023г. |
|  |  |  |  | | Кнопка вызова беспроводная | ПСД | | ДП-И  К,О,С | 6 000 | Региональный  бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | Август 2022 |
|  |  |  |  | | Информационная табличка кнопка вызова | ПСД | | ДП-И  К,О,С | 1 000 | Местный бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | Август 2022 |
|  |  |  |  | | Круг на дверь повышенной контрастности | ТР | | ДПВ | 5 000 | Местный бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | Август 2022 |
|  |  |  |  | | Локтевой смеситель для раковины | КР | | ДП-И  К | 7 000 | Региональный  бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | Август 2022 |
|  |  |  |  | | Оснащение учебных кабинетов | КР, ТР | | ДПВ | 300 000 | Региональный  бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | 2026г |
|  |  |  |  | | установка стационарного пандуса | КР входа в здание- | | ДПВ | 170 000 | Региональный  бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | 2026гг |
|  |  |  |  | | (установка поручней,тактильных полос) | ТР путей движения внутри здания | | ДПВ | 50 000 | Региональный  бюджет | Директор школы, зам.директора по АХЧ | | 2024гг |
|  | **ИТОГО** |  | | | **724000** | | | | | | | | |
| **7** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чепошская СОШ»** | Республика Алтай,  Чемальский район,  с.Чепош,  ул.Кучияк, 29 | Паспорт доступности ОСИ | | 1.1.  Установить автоматическое открывание дверей  1.2. Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием.  1.5.  Оборудовать автостоянку и парковку  2.3  Привести пороги в соответствие  3.1. Разместить схемы движения по зданию  3.2.  Нанести предупреждающие полосы об окончании перил  5.1. В туалетной комнате установить поручни, крючки для костылей | ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР | | ДП-В  ДП-В  ДП-В  ДП-К  ДП-В  ДП-И С  ДП-И О | 20 000  15 000  50 000  18 000  10 000  3 000  10 000 | Муниципальный | Директорзам. дир по АХЧ  Директорзам. дир по АХЧ  Директорзам. дир по АХЧ  Директорзам. дир по АХЧ  Директорзам. дир по АХЧ  Директорзам. дир по АХЧ  Директорзам. дир по АХЧ | | 2022  2023  2025  2024  2022  2022  2025 |
|  | **ИТОГО** | **126000** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эдиганская ООШ»** | Республика Алтай,  Чемальский район,  с.Эдиган,  ул.Центральная д.11а | Паспорт доступности ОСИ | | 1.1.Установка знака «Парковка для инвалидов»  1.2. Установка калитки при входе на территорию  1.3.Замена деревянного тротуара на твердое нескользящее покрытие  2.1.  Установка наружного пандуса  2.2  Установка порога менее 0,0025 см.  5.1. В туалетной комнате установить стационарные и откидные поручни у раковин и унитазов,  систему вызова (кнопка вызоваVivitekY-SC  5.2. Оборудование гардеробной  6.1  Установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации,  а также дублирование шрифтом Брайля,  установка индукционной петли  для слабослышащих | ТР  ТР  ТР  ТР  ТР  ТР    КР,ТР  Индивидуальное решение с ТСР  ТР | | ДП-В  ДП-В  ДП-В  ДП-К  ДП-В  ДП-И КО  ДП-ИС  ДУ | 4 600  5 000  15 000  18 000  3 000  60 000  60 000  6 000 | Муниципальный | Директор школы | | 2021  2022  2022  2023  2022  2023  2025  2023 |
|  | **ИТОГО** | **171600** | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Эликманарская СОШ"** | Республика Алтай,  Чемальский район,с. Элекмонар ул. Советская 1 | Территория. прилегающая к зданию | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | -Установить информацию об объекте при входе на территорию | ТР | | ДПИ | 3 000 | Муниципальный | Директор школы | | 1 этап  2021 |
|  |  |  |  | | -Установить кнопку вызова при входе на территорию | ТР | | ДПИ | 8 000 | Муниципальный | Директор школы | | 1 этап  2023 |
|  |  |  |  | | -Установить тактильную плитку за 0,8м до входа на территорию | ТР | | ДПИ | 24 000 | Муниципальный | Директор школы | | 2 этап  2024 |
|  |  |  |  | | -Оборудовать и автостоянку для инвалидов Знаком стоянки для инвалидов | ТР | | ДПИ | 1 500 | Муниципальный | Директор школы | | 1 этап  2021 |
|  |  |  | Вход в здание | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | **-**Обеспечить контрастную  маркировку дверного проѐма входной двери | ТР | | ДПИ | 3 000 | Муниципальный | Директор школы | | 1 этап  2022 |
|  |  |  |  | | -Установить кнопку вызова к месту нахождения дежурных вахтѐров | ТР | | ДПИ | 5 000 | Муниципальный | Директор школы | | 1 этап  2023 |
|  |  |  |  | | -Установить пандусы для преодоления препятствия высот с противоскользящим покрытием. | ТР | | ДПИ | 60 000 | Муниципальный | Директор школы | | 2 этап  2023 |
|  |  |  | П**у**ти движения внутри здания | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Разместить информацию о местонахождении зон целевого назначения и предоставляемых услугах | | ТР | | ДПИ | 3 000 | Муниципальный | Директор школы | | 1 этап  2022 |
|  |  |  |  | -Установить тактильные напольные указатели дверей и крайних ступеней лестничных маршей или использовать для этого альтернативные способы | | ТР | | ДПИ | 25 000 | Муниципальный | Директор школы | | 2 этап  2023 |
|  | **ИТОГО** | **132500** | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ороктойская начальная общеобразовательная школа»** | РФ Республика Алтай Чемальский район село Ороктой ул. Карасу 15 | 1 | Универсальная система вызова персонала | | ТР | | ДП-В | 18 250 | Местный бюджет | Руководитель | | 2023 |
|  |  |  |  | Входа (входов) в здание Установка доводчика Комплексная тактильная табличка. | | ТР | | ДП-В | 2 950 | Местный бюджет | Руководитель | | 2022 |
|  |  |  |  | Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения ГОСТ Р52131-2019 | | ТР | | ДП-В | 2 157 | Местный бюджет | Руководитель | | 2022 |
|  |  |  |  | Комплект для маркировки ступеней (противоскользящее покрытие + желая краска аэрозоль) | | ТР | |  | 300 | Местный бюджет | Руководитель | | 2023 |
|  |  |  |  | Санитарно-гигиенические помещения Поручень опора для спины откидная | | ТР | | ДП-В | 5900 | Местный бюджет | Руководитель | | 2024 |
|  |  |  |  | Поручень для туалета для инвалидов h- образный | | ТР | | ДП-В | 4250 | Местный бюджет | Руководитель | | 2024 г. |
|  |  |  |  | Индукционная система «Альфа30» для кабинетов и комнат до 30 кв.м.. | | ТР | | ДП-В | 31 960 | Местный бюджет | Руководитель | | 2024 |
|  | **ИТОГО** | **65 767** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Нежилое здание, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Медвежонок»** | 649240,Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал ул Бешпекская,11 | № 1 | Монтаж входа на территорию детского сада, максимально приближенный к уровню земли | | ТР | | ДП-В | 85 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МДОУ | | 2022 |
|  |  |  |  | Оборудовать здание пандусом/ в соответствии с нормативными требованиями. | | ТР | | ДП-В | 2\*11050/  32 100 | Муниципальный бюджет | Руководитель МДОУ | | 2023 |
|  |  |  |  | Бетонирование дорожек, укладка тактильной плиткой дорожки | | ТР | | ДП-В | 200 \*350/ 140 000 | Муниципальный бюджет |  | | 2024 |
|  | **ИТОГО** | **257100** | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Нежилое здание, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чайка»»** | 649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Пчелкина 1 | № 1 | Вход в здание | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Установка элементов информации об объекте | | ТР | | ДЧ-В | 3 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2021 |
|  |  |  |  | Установка пандуса | | ТР | | ДЧ-В | 18 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2022 |
|  |  |  |  | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Размещение информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений | | ТР | | ДЧ-В | 10 200 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2022 |
|  |  |  |  | Санитарно-гигиенические помещения | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Установка поручня для унитаза | | ТР | | ДЧ-В | 13 500 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2025 |
|  |  |  |  | Установка поручня для раковины | | ТР | | ДЧ-В | 21 450 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2025 |
|  |  |  |  | Системы информации на объекте | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Установка информирующих обозначений в гардеробе, туалетной комнате в соответствии со стандартами. | | ТР | | ДЧ-В | 3 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2023 |
|  |  |  |  | Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов. | | ТР | | ДЧ-В | 15 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2023 |
|  |  |  |  | Установка системы средств информации и сигнализации | | ТР | | ДЧ-В | 9 000 | Муниципальный бюджет | Руководитель МБДОУ | | 2024 |
|  | **ИТОГО** | **93150** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка»** | Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Строителей, 9а | 3 | **Территории, прилегающей к зданию (участок)**  -Установка знака доступности учреждения  -Установка тактильных, визуальных указателей направления движения«Направление движения», «Поворот», «Осторожно! Препятствие» | | ТР | | ДУ | 9 100  4 200 | Муниципальный бюджет | . Заведующий МДОУ | | Август 2021  Август 2022 |
|  |  |  |  | **Входа в здание**  -Нанесение контрастной окраски  крайних ступеней  -Установка речевого информатора  -Реконструкция тамбура | | ТР | | ДУ | 11 040 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | | Август 2022  Июнь-июль 2023  2023 |
|  |  |  |  | **Пути движения внутри здания:**  -Установка тактильных указателей«Пути эвакуации», «Вход в помещение», «Выход из помещения», табличек, схем, пиктограмм, направляющей тактильной плитки на полу, аудиовизуальных информационно-справочных систем (Тактильная мнемосхема (стационарный комплект) Пластик  610х470 мм стандартная Дион-тактил ПВХ по эвакуации)  -Установка поручней с горизонтальными завершениями вверху и внизу с не травмирующими окончаниями, нанесение рельефной (тактильной)  -Установка тактильной таблички с названием объекта  -Установка раздвижных дверей | | КР, индивидуальное решение с ТСР | | ДУ | 10 200  4 200  1 450  10 000  13 500  1 450  37 280 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | | Июнь-июль 2024 |
|  |  |  |  | **Зоны целевого назначения**  **здания**  **-** Установка шумоизоляции в кабинете логопеда | | ТР | |  | 70 000 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | | Июнь-июль 2022г. |
|  |  |  |  | **Санитарно-гигиенические помещения**  **-** Установка тактильных табличек, пиктограмм«Осторожно! Препятствие», «Направление движения», «Туалет для инвалидов»  - Установка опорных поручней у санузла, крючков для костылей, одежды; установка унитаза, реконструкция кабины  - Покупка LY-504S ходунков детских для инвалидов с одной перекладиной "Optimal-Alta",инвалидной коляски | | КР, индивидуаль-ное решение с ТСР | |  | 4 350  20 996  42 000  2 200  18 400  38 000  5 300  9 750 | Муниципальный бюджет | Заведующий МДОУ | | Август 2022г |
|  | **ИТОГО** | **313 416** | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО**  **по всем общеобразовательным организациям** | **2 847 900** | | | | | | | | | | | |